Planejamento de Entrega da Sprint

# 08/04/2024 - Segunda-Feira

Será Entregue:

* Levantamento de Requisitos dos Usuários e Sistema (backlogs- produto)

# 15/04/2024 - Segunda-Feira | Sprint 1 e 2

Será Entregue:

* Diagramas de Caso de Uso – UML (Mateus, Gabriel e Fábio)
* Detalhamento Requisitos - Regras de Negócios (backglogs- sprints e backlogs-pim) (Arielli, Bia e Luana)

# 22/04/2024 - Segunda-Feira | Sprint 3 e 4

Será Entregue:

* Elaboração do Caso de Uso
* Ciclo de Desenvolvimento do Sistema (backlogs-sprints)

# 29/04/2024 - Segunda-Feira | Sprint 5 e 6

Será Entregue:

* PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). \* \*Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado
* O Diagrama ER
* Script de Criação do Banco de Dados (backlogs-sprints)

# 06/05/2024 - Segunda-Feira | Sprint 7 e 8

Será Entregue:

* Planilha de Testes
* Protótipo de Tela (backlogs-sprints)
* Economia e mercado ---> Estimativa e viabilidade.
* Gestão estratégica de recursos humanos ---> Descrever quais recursos humanos serão utilizados.

# 13/05/2024 - Segunda-Feira | Sprint 9 e 10

Será Entregue:

* Manual de Uso do Sistema (backlogs-sprints)

# 20/05/2024 - Segunda-Feira | Sprint 11 e 12

Será Entregue:

* + Resumo do PIM
  + Considerações Finais
  + Padronização do Doumento
  + Criar Apresentação

(backlogs-produto e backlogs-pim)